Bước 1. User Story cho R5 & Lý do chọn vai trò

- User Story: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám của phòng khám mình trên ứng dụng, để chủ động điều chỉnh bảng giá kịp thời mà không cần qua trung gian RikkeiCare.

- Giải thích: Quản lý phòng khám là người có nhu cầu trực tiếp và thụ hưởng giá trị của tính năng này (chủ động kinh doanh, tiết kiệm thời gian). Admin RikkeiCare chỉ làm hộ thủ công trước đó, không phải đối tượng người dùng cuối của tính năng.

Bước 2. Viết phần Then cho 2 AC của R5

- AC 1 (Thành công):

- Given quản lý phòng khám đã đăng nhập, When nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn "Lưu", Then hệ thống lưu giá mới vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo "Cập nhật giá thành công" và cập nhật ngay giá mới trên ứng dụng cho bệnh nhân thấy.

- AC 2 (Thất bại):

- Given quản lý để trống ô giá, When nhấn "Lưu", Then hệ thống không cho lưu, báo lỗi ngay tại ô nhập "Vui lòng nhập giá" và giữ nguyên giá cũ.

Bước 3. Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

- Trả lời: Chưa thể kéo sang cột "Ready for Sprint".

- Lý do: Thẻ R5 mới chỉ có User Story và AC, chưa được ước lượng (Estimate) Story Point. Thiếu ước lượng thì chưa thỏa mãn 2 tiêu chí cuối trong Definition of Ready (DoR).

Bước 4. Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

- Tên thẻ: [R5] Tự cập nhật giá gói khám

- Nhãn (Label): Xanh dương (Feature)

- Người phụ trách: @dev_name (Gán cho 1 Dev đảm nhận)

- Hạn hoàn thành: Chọn ngày cuối hoặc gần cuối Sprint.

- Checklist:

  - [ ] Thiết kế giao diện cập nhật giá

  - [ ] Viết API cập nhật giá & validate dữ liệu

  - [ ] Tích hợp Frontend - Backend

  - [ ] Test theo kịch bản AC1 & AC2

- Vị trí: Đặt ở trên cùng (top) của cột Sprint Backlog / In Progress nếu là việc ưu tiên cao nhất.

Bước 5. Đọc Burndown Chart

a) Đánh giá ngày 6:

- Point lý tưởng còn lại tại Ngày 6: $30 - (6 \times 3) = 12$ point.

- Thực tế còn lại: 20 point.

- Kết luận: Nhóm đang chậm hơn kế hoạch, lệch 8 point ($20 - 12 = 8$).

b) Có nên trừ 3 point khi thẻ "xong 80%" không?

- Không nên.

- Lý do: Trong Scrum, công việc tuân theo nguyên tắc "Xong hoặc Chưa xong" (Done or Not Done) dựa trên Definition of Done. Thẻ chưa chuyển sang cột Done (chưa qua QA/Review) thì vẫn tính là 0% để tránh tạo tiến độ ảo trên Burndown Chart.